2026年度 卒業研究（卒業制作）

実施手順書

研究テーマ

学習データの量とクラス不均衡が

      機械学習モデルの予測性能に与える影響

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| チーム名（企画書記載） | 佐藤万宙 |
| 作成日 | 2026年10月21日 |
| 基にした資料 | 2026卒業研究説明書（ver.3／2026/10/15） 10_卒業研究企画書.xlsx（企画書・工程表・報告書） |
| 最終目標 | 2027年2月5日（金）卒業修了発表／2月6日（土）作品展示 |

目次

※ 目次が表示されない場合は、Wordで目次を右クリック →「フィールド更新」を選んでください。

# 1. この手順書について

本書は、フォルダ内の「卒業研究説明書（PDF）」と「卒業研究企画書（Excel）」の内容を整理し、卒業研究を最初から最後まで迷わず進めるための手順をまとめたものです。大きく分けて次の2種類の手順を扱います。

- 事務手続きの手順（第3章）：申請・提出・発表など、学校のルールとして必ず行うこと

- 研究作業の手順（第4章）：環境構築から実験・分析・論文作成まで、研究そのものの進め方

第5章以降には、工程表に沿ったチェックリスト、評価基準、提出先の一覧、確認が必要な点をまとめています。

重要　卒業修了発表（2/5）と作品展（2/6）は卒業基準です。未提出・未発表の場合は卒業できません。

# 2. 研究の概要

## 2.1 テーマと概要

テーマ：学習データの量とクラス不均衡が機械学習モデルの予測性能に与える影響

学習データの量やクラスの割合を変えながら複数の機械学習モデルを学習させ、予測結果を数値で比較・分析します。実験を通して、データ量とクラス不均衡が予測性能に与える影響を明らかにし、限られたデータでも適切な予測を行うための条件を考察します。

## 2.2 目的

- 学習データの量が予測性能に与える影響を明らかにする

- クラス不均衡の割合によって、少数クラスの予測性能がどう変化するかを分析する

- データ量とクラス不均衡の組み合わせによる影響を比較する

- 実験結果をもとに、少数クラスを適切に予測するための条件を考察する

## 2.3 研究のゴール（完成の定義）

- データ量とクラス不均衡の条件を変更して実験できるプログラムを完成させる

- 2種類の機械学習モデルで、複数の実験条件の予測性能を比較できるようにする

- 実験結果をCSVファイルに保存し、評価指標をグラフ化できるようにする

- 少数クラスのRecall・F1-scoreを中心に、データ量と不均衡の影響を分析する

- 結果を論文にまとめ、発表用スライドと実験コードを完成させる

## 2.4 使用する技術

| 技術・ツール | 用途 |
| --- | --- |
| Python | 実験プログラムの開発 |
| pandas | データの読み込み・加工・集計 |
| NumPy | 数値計算 |
| scikit-learn | 機械学習モデルの構築・評価 |
| Matplotlib | 実験結果のグラフ化 |
| Seaborn | 条件ごとの性能比較の可視化 |
| UCI Machine Learning Repository | 実験に使用するデータセットの取得 |
| VS Code | プログラムの作成・実行 |
| CSV | 実験結果の保存・分析 |

# 3. 全体スケジュールと事務手続きの手順

## 3.1 全体スケジュール

| 期日 | 項目 | 内容・備考 |
| --- | --- | --- |
| 10/19（月）〜 | 授業開始 | 卒業研究の授業がスタート |
| 10/30（金）まで | メンバー申請・研究内容申請 | Microsoft Formsで申請（3.2参照） |
| 11/6（金）17:00まで | ◎企画書提出 | Teams「01_企画書提出用」に保存 |
| 毎週 | 進捗確認・報告書 | 週末に報告書シートを記入 |
| 12/14（月）〜12/18（金） | ◇中間発表 | 授業内で進捗と今後の計画を発表 |
| 1/12（火）〜1/15（金） | 発表練習 | 説明書PDFの日程（工程表Excelでは1/18〜22） |
| 1/18（月）〜1/22（金） | 動画撮影 | 発表の様子を録画 |
| 1/25〜1/27（水）17:00 | ☆動画・課題提出 | Teams「03_動画提出用」に保存 |
| 2/3（水） | 発表リハーサル | PC接続・発表環境の確認 |
| 2/5（金） | 卒業修了発表 | 卒業基準。PPT＋実機説明、10分以内 |
| 2/6（土） | 卒業修了作品展 | 卒業基準。作品展示 |

注意　発表練習の日程が、説明書PDF（1/12〜1/15）と工程表Excel（1/18〜22）で異なります。どちらが正しいか担当の先生に確認してください。

## 3.2 手順①：メンバー申請・研究内容申請（期限 10/30）

- 1人で行うか、グループ（1〜3人）で行うかを決める

- メンバーが決まったら、メンバー申請フォームから申請する　https://forms.cloud.microsoft/r/RaWfW4HjY6

- 研究内容が決まったら、研究内容申請フォームから申請する　https://forms.cloud.microsoft/r/VRk0PvQMhh

- 結果を待つ。「企画OK」なら作業開始、「企画NG」なら内容を再検討して再申請する

ポイント　企画NGになる場合もあるため、早めに申請してください。期間・人数に対して内容が少ない場合は、追加修正の指示が出ます。

## 3.3 手順②：企画書の作成・提出（期限 11/6 17:00）

- Excelの「１．企画書」シートにテーマ・概要・チーム名・メンバー・研究のゴール・使用する技術を記入する（記入例シートを参考にする）

- 概要には「何を作りたいのか」「なぜ作りたいのか」「どんなふうに作りたいのか」を書く

- 研究のゴールには、実現したいことをわかりやすく書く

- 「２．工程表_ロードマップ」シートに作業名・作業内容・期限を記入し、作業予定のセルを黄色で塗りつぶす

- ファイル名を「企画番号_チーム名または個人名」に変更する（企画番号はチーム編成後に通知）

- Teams内の「01_企画書提出用」フォルダに保存する

現状　企画書シートのテーマ・概要・ゴール・使用技術は記入済みです。リーダー・メンバー欄は空欄のため、提出前に記入してください。

## 3.4 手順③：毎週の報告書の記入

Excelの「３．報告書」シートに、毎週末必ず次の3点を記入します。

- 1週間の進捗、反省点

- 次週の課題（進捗の遅れなど）

- 前週からの企画の変更点（変更がない場合は「変更なし」と記載）

最終週（14行目）には、卒業研究全体の反省・感想を記入します。定期的に進捗確認があるため、いつでも報告できるよう準備しておきます。

## 3.5 手順④：中間発表（12/14〜12/18）

- 発表資料（PowerPoint）を作成する。含める内容：企画内容／予定と実績（実機説明を含む）／今後の予定／課題・問題点

- 卒業研究の授業内で発表する

- 資料をTeams内の指定フォルダ（02_PowerPoint資料提出用）に保存する

## 3.6 手順⑤：発表動画の撮影・提出（1/25〜1/27 17:00）

- 表紙（タイトル）画面に、チーム名・学科名・学年・氏名・研究内容（タイトル）を記載する

- 次の順で発表する：①自己紹介（メンバー紹介）→ ②PPTでプレゼン → ③実機説明 → ④感想など

- 5分以上10分以内で録画する（Teamsの録画機能、またはWindowsのゲームバー［Windows＋G］）

- mp4形式で書き出し、ファイル名を企画番号にする

- Teams内の「03_動画提出用」フォルダに保存する

条件　カメラはOFFでも構いませんが、チームの場合は必ず全員が発表を担当してください。

## 3.7 手順⑥：卒業修了発表・作品展（2/3〜2/6）

- 2/3（水）：発表リハーサル。PC接続・発表環境を確認する

- 2/5（金）：卒業修了発表。PPT＋実機説明で10分以内に発表する

- 2/6（土）：卒業修了作品展で作品を展示する

- 作品（実験コード・結果一式）をTeams内の「04_作品提出用」フォルダに保存する

# 4. 研究作業の手順

企画書と工程表の内容に沿って、研究作業を10のステップに分けて説明します。各ステップ見出しの（　）内は工程表上の期限です。数値やデータセット名は「例」として示しているので、ステップ2・3で正式に決めてください。

## ステップ1　開発環境を整える（10/23）

- Python（3.10以降を推奨）とVS Codeをインストールする

- 研究用フォルダを作り、仮想環境を作成して有効化する

- 必要なライブラリをインストールする

python -m venv .venv

.venv\Scripts\activate          (Windowsの場合)

pip install pandas numpy scikit-learn matplotlib seaborn ucimlrepo

pip freeze > requirements.txt

フォルダ構成の例：

graduation_research/

├─ data/         … 元データ（取得したデータセット）

├─ src/          … 実験プログラム（.py）

├─ results/      … 実験結果のCSV

├─ figures/      … グラフ画像

└─ docs/         … 論文・スライド

## ステップ2　データセットを決定し、内容を確認する（10/27）

- UCI Machine Learning Repositoryから、2クラス分類で件数が十分にあるデータセットを選ぶ（例：Bank Marketing、Adult など。どちらも元から少数クラスがあるデータ）

- データを読み込み、件数・特徴量・欠損値・クラスごとの件数を確認する

- カテゴリ変数のエンコード、欠損値の処理など前処理の方針を決める

from ucimlrepo import fetch_ucirepo

ds = fetch_ucirepo(id=222)            # 例：Bank Marketing

X, y = ds.data.features, ds.data.targets.iloc[:, 0]

print(X.shape)

print(y.value_counts())               # クラスごとの件数

print(X.isnull().sum())               # 欠損値の確認

ヒント　選んだデータセットの名前・ID・件数・クラス比率を記録しておくと、論文の「実験データ」の章がそのまま書けます。

## ステップ3　実験条件・評価指標・モデルを決める（10/30〜11/3）

研究の核となる部分です。次の表のように「何を変えて、何を固定し、何で測るか」を決めます。

| 項目 | 決める内容（例） |
| --- | --- |
| 変える条件①：データ量 | 学習データ件数：500 / 1,000 / 2,000 / 5,000 / 全件 |
| 変える条件②：クラス比率 | 少数クラスの割合：50%（均衡）/ 30% / 10% / 5% / 1% |
| モデル（2種類） | ロジスティック回帰、ランダムフォレスト |
| 評価指標 | Accuracy、少数クラスのRecall・Precision・F1-score（必要に応じてPR-AUC） |
| 固定する条件 | テストデータ（元の比率のまま固定）、前処理、ハイパーパラメータ |
| 繰り返し回数 | 乱数シードを変えて各条件5回実行し、平均と標準偏差を求める |

重要　条件を変えるのは「学習データ」だけにし、テストデータは最初に分けて固定してください。テストデータまで変えると、条件同士を公平に比較できなくなります。

## ステップ4　基本モデルを実装し、動作確認する（11/6）

- データを学習用とテスト用に分ける（stratifyで元の比率を保つ）

- 前処理（エンコード・標準化）とモデルをPipelineにまとめる

- 全データでまず1回学習・評価し、エラーなく動くことを確認する

from sklearn.model_selection import train_test_split

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(

X, y, test_size=0.3, stratify=y, random_state=42)

## ステップ5　データ量・クラス比率を変更する処理を作る（11/10）

学習データから、指定した件数・少数クラス比率になるようにサンプリングする関数を作ります。

import numpy as np

import pandas as pd

def make_subset(X, y, n_total, minority_ratio, minority_label, seed):

rng = np.random.default_rng(seed)

idx_min = np.where(y == minority_label)[0]

idx_maj = np.where(y != minority_label)[0]

n_min = max(1, int(n_total * minority_ratio))

n_maj = n_total - n_min

if n_min > len(idx_min) or n_maj > len(idx_maj):

return None                      # 作れない条件はスキップ

pick = np.concatenate([rng.choice(idx_min, n_min, replace=False),

rng.choice(idx_maj, n_maj, replace=False)])

return X.iloc[pick], y.iloc[pick]

作成後、各条件で実際の件数と比率が狙いどおりになっているかを必ずprintで確認します。

## ステップ6　評価指標の計算とCSV保存を実装する（11/13）

from sklearn.metrics import accuracy_score, precision_score, recall_score, f1_score

def evaluate(model, X_test, y_test, pos):

pred = model.predict(X_test)

return {

"accuracy":  accuracy_score(y_test, pred),

"precision": precision_score(y_test, pred, pos_label=pos, zero_division=0),

"recall":    recall_score(y_test, pred, pos_label=pos, zero_division=0),

"f1":        f1_score(y_test, pred, pos_label=pos, zero_division=0),

}

結果は1行＝1回の実験として、条件（モデル・データ量・比率・シード）と評価値を一緒に results/results.csv に保存します。

## ステップ7　複数モデルの実験処理を作り、本実験を行う（11/17〜11/27）

- モデル × データ量 × 比率 × シードをすべて回すループを作る

- 少ない条件数でテスト実行し、CSVの中身が正しいことを確認する

- 本実験を実行し、results.csv を保存する（実行日時・条件をメモしておく）

rows = []

for model_name, make_model in MODELS.items():

for n in SIZES:

for r in RATIOS:

for seed in range(5):

sub = make_subset(X_train, y_train, n, r, POS, seed)

if sub is None: continue

m = make_model(seed).fit(*sub)

rows.append({"model": model_name, "n_train": n, "ratio": r,

"seed": seed, **evaluate(m, X_test, y_test, POS)})

pd.DataFrame(rows).to_csv("results/results.csv", index=False)

## ステップ8　結果を集計し、グラフを作成する（12/4）

- pandasのgroupbyで、条件ごとの平均・標準偏差を求める

- 横軸を「データ量」または「少数クラス比率」、縦軸を「Recall／F1」とした折れ線グラフを作る

- データ量 × 比率のヒートマップ（Seaborn）をモデルごとに作る

- グラフは figures/ にPNGで保存する（論文・スライドで再利用）

df = pd.read_csv("results/results.csv")

summary = df.groupby(["model", "n_train", "ratio"])[["accuracy", "recall", "f1"]] \

.agg(["mean", "std"])

## ステップ9　分析・考察する（12/11）

グラフと数値をもとに、次の観点で考察します。

- データ量が増えると、少数クラスのRecall・F1はどう変化するか

- 不均衡が強くなると、Accuracyは高いままでもRecallが下がる現象は起きるか

- データ量と不均衡のどちらの影響が大きいか、組み合わせによる違いはあるか

- 2つのモデルで、不均衡への強さに違いはあるか

- 「どの程度のデータ量・比率なら少数クラスを適切に予測できるか」の目安

予定　中間発表（12/14〜18）はこのステップの直後です。ここまでの結果を中間発表資料に反映させます。

## ステップ10　論文・スライドを作成し、発表を準備する（12/28〜1/19）

- 論文を作成・修正する（12/28）：はじめに → 関連知識 → 実験方法 → 結果 → 考察 → まとめ・今後の課題

- 発表スライドを作成する（1/5）：10分以内に収まる構成にする

- 発表原稿と想定質問を用意し、練習する（1/14）

- 論文・スライド・コードを最終確認して完成させる（1/19）

# 5. 工程表チェックリスト

工程表（Excel）に記載された作業と、現時点（10/21）の進行状況です。完了したらチェック欄に印を付け、Excelの進行状況も更新してください。

| ✓ | カテゴリ | 作業内容 | 期限 | 進行状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ✓ | 企画 | 研究テーマ・研究目的を確定する | 10/21 | 完了 |
| ✓ | 企画 | 企画書を作成し、内容を確認する | 10/22 | 完了 |
| ✓ | 企画 | 企画書を提出する | 10/23 | 完了 |
| □ | 設計 | 使用するデータセットを決定する | 10/27 | 未着手 |
| □ | 設計 | 実験条件・評価指標を決定する | 10/30 | 未着手 |
| □ | 設計 | 使用モデルと実験手順を決定する | 11/3 | 未着手 |
| □ | 環境構築 | Python環境・必要なライブラリを整える | 10/23 | 進行中 |
| □ | 環境構築 | データ取得・データ内容を確認する | 10/27 | 未着手 |
| □ | 環境構築 | 基本モデルを実装し、動作確認する | 11/6 | 未着手 |
| □ | 制作・実験 | データ量・クラス比率を変更する処理を作る | 11/10 | 未着手 |
| □ | 制作・実験 | 評価指標の計算・CSV保存を実装する | 11/13 | 未着手 |
| □ | 制作・実験 | 複数モデルの実験処理を実装する | 11/17 | 未着手 |
| □ | 制作・実験 | 本実験を実施し、結果を保存する | 11/27 | 未着手 |
| □ | 分析・考察 | 結果を集計し、グラフを作成する | 12/4 | 未着手 |
| □ | 分析・考察 | データ量・不均衡率による変化を分析する | 12/11 | 未着手 |
| □ | 論文・資料 | 論文を作成・修正する | 12/28 | 未着手 |
| □ | 論文・資料 | 発表スライドを作成する | 1/5 | 未着手 |
| □ | 発表準備 | 発表原稿・想定質問を準備し、練習する | 1/14 | 未着手 |
| □ | 最終調整 | 論文・スライド・コードを最終確認し完成させる | 1/19 | 未着手 |

# 6. 評価基準

合計100点で評価されます。提出物と発表がそれぞれ35点と大きな比重を占めます。

| A 提出物（35点） | B 発表（35点） | C 出欠席（10点） | D 授業態度（20点） |
| --- | --- | --- | --- |
| 企画書：5点 | 中間発表：10点 | 出席100%：10点 | 減点方式 |
| 工程表：5点 | 最終発表：20点 | 90〜99%：8点 | 1週間に3回以上で5点減点 |
| 発表動画：10点 | 展示：5点 | 80〜89%：5点 |  |
| 制作物：15点 |  |  |  |

減点対象：授業と無関係な作業（PC・スマホの目的外使用）、注意しても改善しない、1回の授業で10分以上寝ている、授業中の無断外出など

加点対象：積極的な提案・相談、計画の早期実施、元気な挨拶など

# 7. 提出先フォルダとファイル名

提出物はすべてTeams内の指定フォルダに保存します。

| 提出物 | Teamsのフォルダ | ファイル名 |
| --- | --- | --- |
| 企画書（Excel） | 01_企画書提出用 | 企画番号_チーム名または個人名 |
| 発表資料（PowerPoint） | 02_PowerPoint資料提出用 | 企画番号_チーム名または個人名 |
| 動画（mp4） | 03_動画提出用 | 企画番号 |
| 作品 | 04_作品提出用 | 企画番号_チーム名または個人名 |

※ 企画番号はチーム編成後に通知されます。

# 8. 確認が必要な点

資料を突き合わせた結果、次の点は担当の先生への確認または修正が必要です。

- 発表練習の日程：説明書PDFは1/12〜1/15、工程表Excelは1/18〜22と記載が異なります。

- 企画書の提出日：工程表では「企画書を提出する」が10/23で完了になっていますが、正式な提出はTeamsの「01_企画書提出用」に企画番号付きのファイル名で行う必要があります（期限11/6）。正しく提出できているか確認してください。

- 企画書の空欄：リーダー・メンバー①②の欄が空欄です。個人研究の場合も記入方法を確認してください。

- 報告書の日付：「３．報告書」シート10週目以降の日付が「2026年1月」になっています。正しくは2027年です。

- 工程の順序：「Python環境を整える」（10/23）が「データセットの決定」（10/27）より前にあるのは問題ありませんが、「実験条件の決定」（10/30）より先に「基本モデルの実装」を始めないよう順序に注意してください。

最後に　不明点があれば、担当の先生に必ず確認・相談してください。学生生活最後の作品制作です。記憶に残るものを作りましょう。